Feuille de route Projet Long 2015
Intégration de nouvelles méthodes de clustering dans un code parallèle

## 1ère étape

1. étude bibliographique (tous)
2. installation du code parallèle sur les machines d'enseignement et validation (calcul + visalisation) - Création de nouveaux petits exemples (sous-groupe 1)
3. coder les 3 méthodes de classification en Matlab (spectral clustering, Kernel K-means et Mean Shift) (sous-groupe 2)
  Echanges nécessaires entre les 2 sous-groupes pour que tous comprennent comment cela fonctionne (séminaires ? avec clients ?)
  La partie 3 prendra sûrement plus de temps que la partie 2
## 2ème étape

1. documentation du code (Doxygen) (sous-groupe 1)
2. fin du codage des méthodes de classification en Matlab (sous-groupe 2)
## 3ième étape
spécification des routines de classification (interfaces) FORTRAN (tous)
## 4ième étape

1. refactoring de code (sous-groupe a)
2. implantation des routines de classification en FORTRAN (sous-groupe b)
3. génération de nouveaux tests (autre sous-groupe ? tous ?)

## 5ième étape

       validation de l'approche // pour les 2 nouvelles méthodes (gains , qualité de la solution, ...)